ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI BIỂN BÁO GIAO THÔNG VIỆT NAM SỬ DỤNG DEEP LEARNING

Họ và tên: Phan Đức An

MSSV: 6351071001

1. Mục đích

- Phát triển một mô hình AI có khả năng nhận diện và phân loại chính xác các loại biển báo giao thông phổ biến tại Việt Nam.

- Góp phần cải thiện an toàn giao thông và đóng góp vào các nghiên cứu về thị giác máy tính cho giao thông thông minh tại Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Dữ liệu: Xử lý bộ dữ liệu gồm 3.216 ảnh với 52 lớp biển báo khác nhau.

- Hiệu năng: Mô hình cần đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác (Precision, Recall, mAP) và tốc độ suy luận (Inference Speed).

- Kỹ thuật: Xây dựng thành công Pipeline cho cả hai quy trình: huấn luyện YOLOv8n trực tiếp và huấn luyện CNN dựa trên dữ liệu đã được crop.

3. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn 1: Chuẩn bị & Huấn luyện cơ sở (Tuần 1 - 4)

- Tuần 1: Nghiên cứu bộ dữ liệu, phân tích cấu trúc nhãn (3.216 ảnh/labels) và thiết lập môi trường làm việc ban đầu.

- Tuần 2: Thiết lập quy trình làm việc (Data Pipeline), nghiên cứu lý thuyết về YOLOv8n và CNN, chuẩn bị file cấu hình data.yaml.

- Tuần 3: Triển khai cấu trúc thư mục dự án, thực hiện đợt huấn luyện thử nghiệm đầu tiên với YOLOv8n để kiểm tra môi trường.

- Tuần 4: Phân tích kết quả đợt train đầu tiên, thực hiện Data Augmentation (tăng cường dữ liệu) để cải thiện độ phong phú cho dataset.

Giai đoạn 2: Tối ưu hóa & Phát triển mô hình CNN (Tuần 5 - 8)

- Tuần 5: Tối ưu hóa các tham số huấn luyện (hyperparameters) cho YOLOv8n để đạt mAP tốt nhất.

- Tuần 6: Viết script tự động hóa kỹ thuật Crop ảnh từ bounding box dựa trên file nhãn YOLO để tạo tập dữ liệu riêng cho CNN.

- Tuần 7: Nghiên cứu và xây dựng kiến trúc mạng CNN (có thể sử dụng Transfer Learning với ResNet hoặc EfficientNet).

- Tuần 8: Huấn luyện mô hình CNN trên tập dữ liệu đã crop và thực hiện tinh chỉnh (fine-tuning).

Giai đoạn 3: Đánh giá so sánh & Thử nghiệm thực tế (Tuần 9 - 11)

- Tuần 9: Đánh giá định lượng: So sánh hai phương pháp dựa trên các tiêu chí: mAP, Accuracy, F1-score và kích thước mô hình.

- Tuần 10: Đánh giá định tính: Thử nghiệm mô hình trên các dữ liệu hình ảnh/video thực tế ngoài bộ dataset mẫu để kiểm tra tính ổn định.

- Tuần 11: Phân tích các trường hợp mô hình nhận diện sai (Edge cases) và đề xuất hướng khắc phục.

Giai đoạn 4: Xây dựng hệ thống Web & Tích hợp (Tuần 12 - 14)

- Tuần 12: Xây dựng Backend bằng Flask hoặc FastAPI để xử lý các yêu cầu (request) nhận diện ảnh từ phía người dùng.

- Tuần 13: Thiết kế giao diện Web (Frontend) đơn giản, hỗ trợ upload ảnh, hiển thị kết quả nhận diện trực quan bằng Bounding Box và phát thông báo bằng giọng nói tương ứng với biển báo được nhận diện.

- Tuần 14: Tích hợp mô hình AI đã đóng gói vào hệ thống Web; tối ưu hóa tốc độ phản hồi của hệ thống.

Giai đoạn 5: Hoàn thiện báo cáo & Bảo vệ (Tuần 15 - 16)

- Tuần 15: Tổng hợp toàn bộ dữ liệu thực nghiệm, viết báo cáo khóa luận chi tiết.

- Tuần 16: Hoàn thiện báo cáo, thiết kế slide thuyết trình và chuẩn bị demo sản phẩm để bảo vệ đồ án.

4. Kết quả dự kiến

- Một hệ thống (web) nhận diện biển báo hoạt động ổn định với pipeline hoàn chỉnh từ đầu vào là ảnh thô đến đầu ra là nhãn biển báo.

- Bảng đánh giá chi tiết so sánh ưu/nhược điểm của YOLOv8n và CNN trong bài toán này.

5. Các công nghệ

- Ngôn ngữ: Python.

- Framework: PyTorch và Torchvision.

- Quản lý dự án: Công cụ uv để quản lý dependency hiệu quả.

- Thư viện hỗ trợ: ultralytics cho việc triển khai YOLOv8.

6. Thuật toán cần nghiên cứu

- YOLOv8n: Tập trung vào kiến trúc phát hiện đối tượng thời gian thực, cách tối ưu hóa loss function và kỹ thuật tăng cường dữ liệu (augmentation).

- CNN (Convolutional Neural Network): Nghiên cứu các kiến trúc như ResNet hoặc EfficientNet để áp dụng Transfer Learning cho bài toán phân loại biển báo đã crop.

- Kỹ thuật xử lý ảnh: Crop vùng bounding box từ tọa độ nhãn YOLO để chuyển đổi bài toán Detection sang Classification.

7. Các ứng dụng

- Tích hợp vào hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) và xe tự hành.

- Phát triển ứng dụng di động cảnh báo biển báo cho người tham gia giao thông.

- Hỗ trợ các hệ thống giám sát và quản lý hạ tầng giao thông thông minh.

8. Lý do lựa chọn

- Tính thực tiễn: Bài toán biển báo giao thông Việt Nam có đặc thù riêng, cần một hệ thống nhận diện chính xác để hỗ trợ lái xe an toàn.

- Hiệu quả kỹ thuật: YOLOv8n được chọn vì tốc độ nhanh và nhẹ, trong khi CNN giúp kiểm chứng độ chính xác ở mức độ chi tiết hơn.